证券代码：000402        证券简称：金融街           公告编号：2014-072

金融街控股股份有限公司

重大合同进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）于2013年签订了《北京市西城区金融街月坛中心项目办公综合楼订购协议》（以下简称“原订购协议”），将公司开发的北京市西城区金融街月坛南街项目4#写字楼（以下简称“月坛南街4#写字楼”）出售给招商银行。根据原订购协议约定：月坛南街4#写字楼暂定总建筑面积约为7.12万平米，其中地上建筑面积约为5.68万平米，地下建筑面积约为1.44万平米，交易总价款约39.02亿元。（详见公司于2013年6月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告），现将该合同进展情况公告如下：

一、具体进展情况

由于月坛南街4#写字楼最新预测面积与原订购协议中预测面积相比发生变化，公司近日与招商银行签订补充协议，协议约定：月坛南街4#写字楼暂定总建筑面积调整为7.29万平米，其中地上建筑面积调整为5.4万平米，地下建筑面积调整为1.89万平米，交易总价款相应调整后约为37.29亿元，双方将依据最终实测面积确定最终结算金额。

二、合同支付方式

根据最新调整交易总价款，合同支付方式相应调整，具体如下：

| 原订购协议规定支付方式 | 补充协议支付方式 |
| --- | --- |
| （1）订购协议生效后10个工作日内，支付至总价款的50%。 （2）至收到《竣工验收备案表》后5个工作日内，支付至总价款的95%。 （3）至收到初始产权登记后20个工作日内，支付至总价款的100%。 | （1）订购协议生效后10个工作日内，支付至总价款的50%。 （2）至收到《竣工验收备案表》后5个工作日内，支付至总价款的92.7%。 （3）至完成公司与招商银行约定的正式电源接入、室外绿化铺装、地下车库环氧地坪等工程并验收通过后5个工作日内，支付至总价款的95%。 （4）至收到初始产权登记后20个工作日内，支付至总价款的100%。 |

三、备查文件

《北京市西城区金融街月坛中心项目办公综合楼订购协议之补充协议》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2014年12月30日